Estrategia de Pruebas Automatizadas – Prueba Técnica QA

1. Historial de Revisiones

| Versión | Autor(es) | Descripción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Heiner Leonardo Urrego Gonzalez | Creación del documento con la estrategia para el proyecto Prueba Técnica QA | Junio 2026 |

2. Tabla de Contenidos

- Introducción

- Alcance

- Roles y Responsabilidades

- Riesgos y Planes de Contingencia

- Ambiente y Herramientas de Pruebas

  - Herramientas de Pruebas

  - Arquitectura del Framework de Automatización

  - Ambiente de Pruebas

- Criterios de Entrada y Salida

  - Criterios de Entrada

  - Criterios de Salida

- Planificación de Ejecución de las Pruebas

  - Plan de Pruebas de Regresión

- Reporte de Pruebas

3. Introducción

Esta estrategia define cómo se diseñarán, ejecutarán y reportarán las pruebas automatizadas para Prueba Técnica QA, una aplicación demo que expone una API REST y una interfaz web. El stack tecnológico está compuesto por Node.js, Playwright, Cucumber (BDD en español) y Allure para generación de reportes.

4. Alcance

Se automatizarán pruebas de:

- API: creación de usuarios, autenticación y flujo CRUD de contactos.

- UI: login, navegación, validación de formularios y operaciones CRUD en el dashboard de contactos.

- Integración: la UI consume los datos creados por la API, por lo que los escenarios de UI dependerán del éxito de los pasos API.

Se excluirá la generación de screenshots en los escenarios de API para evitar exposición de datos sensibles (se adjuntarán únicamente solicitud y respuesta JSON).

5. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Manager de QA | Planificación y monitoreo de la estrategia, gestión de defectos, reporte de progreso. |
| Ingeniero/a de Automatización | Diseño e implementación de scripts BDD, mantenimiento del framework, ejecución y análisis de resultados. |
| Product Owner / Stakeholders | Definición de requisitos, validación de resultados críticos. |
| Desarrollador/a | Proveer ambientes estables, actualizar la API y UI según sea necesario. |

6. Riesgos y Planes de Contingencia

| # | Riesgo | Probabilidad (1-5) | Impacto (1-5) | Severidad | Plan de Contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funcionalidades incompletas al iniciar el sprint. | 2 | 5 | 10 | Re-planificar los casos pendientes para la siguiente iteración. |
| 2 | Cambios de requerimientos en funcionalidades ya automatizadas. | 3 | 3 | 9 | Re-estimar esfuerzo, priorizar actualización de scripts vs. entrega. |
| 3 | Base de datos reiniciada inesperadamente (entorno de pruebas). | 2 | 4 | 8 | Incluir pasos de preparación de datos en el hooks.js (generación de usuarios vía API) antes de cada escenario UI. |

7. Ambiente y Herramientas de Pruebas

7.1 Herramientas de Pruebas

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| Node.js (v18+) | Entorno de ejecución de JavaScript. |
| npm | Gestión de dependencias y scripts. |
| Playwright | Automatización de navegadores (Chrome, Firefox, WebKit) – UI. |
| @cucumber/cucumber | Framework BDD (Gherkin en español). |
| Allure-cucumberjs / allure-playwright | Generación de reportes ricos con adjuntos (screenshots, JSON). |
| dotenv | Gestión de variables de entorno (.env). |

7.2 Arquitectura del Framework de Automatización

- Patrón Page Object Model (POM): cada página web está representada por una clase (PaginaLogin.js, PaginaContacto.js).

- Step Definitions: los pasos de Cucumber (features/steps/api.steps.js, features/steps/ui.steps.js) delegan en los POM y en helpers de API.

- Hooks (features/support/hooks.js): inicializan el navegador Playwright, el cliente HTTP (request.newContext()), y gestionan la limpieza de recursos. Además, el hook AfterStep captura screenshots solo para escenarios UI.

- Evidencia: En API se adjuntan la solicitud y la respuesta como JSON; en UI se adjuntan screenshots PNG.

7.3 Ambiente de Pruebas

| Categoría | Detalle |
| --- | --- |
| Navegadores | Chromium (headless), Firefox (headless) – configurables vía Playwright. |
| Sistema Operativo | Windows 10/11 (el proyecto se ejecuta en entorno local Windows). |
| Base de datos | Servicio externo mock (herokuapp) – reiniciable, por lo que los tests crean los datos en cada ejecución. |

8. Criterios de Entrada y Salida

8.1 Criterios de Entrada

- Código de la aplicación desplegado en el ambiente de QA.

- Variables de entorno (AUTH_TOKEN, BASE_URL) configuradas en .env.

- Framework de pruebas instalado (npm install).

- Se haya ejecutado al menos una vez el flujo API para generar usuarios válidos.

8.2 Criterios de Salida

- Ejecución completa de todos los escenarios BDD sin errores críticos.

- Cobertura mínima del 80 % de los casos de uso críticos (según matriz de pruebas).

- Reporte Allure generado, con:

  - Screenshots por paso UI.

  - Adjuntos JSON de solicitud/respuesta API.

  - Índice de resultados (pasado/fallado, tiempos).

- No existen bugs de severidad alta abiertos al final de la ejecución.

9. Planificación de Ejecución de las Pruebas

| Sprint | Funcionalidades Automatizadas | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1 | Creación de usuario vía API, login UI, creación de contacto | Primer conjunto de casos críticos. |
| 2 | Edición y eliminación de contacto, validación de errores de formulario | Ampliación de cobertura UI. |

- Las pruebas de regresión se ejecutarán al final de cada sprint (antes de la Sprint Review).

- En caso de cambios críticos o hot-fixes, se ejecutará el pipeline de regresión inmediatamente.

9.1 Plan de Pruebas de Regresión

- npm run test:bdd:api – valida API.

- npm run test:bdd:ui – valida UI (incluye captura de pantalla).

- npm run allure:generate – genera reporte.

- Revisión manual del reporte; si existen fallos, se crean tickets en Jira (o herramienta equivalente) con evidencia del reporte.

10. Reporte de Pruebas

- Allure Report será el reporte principal. Se publicará automáticamente al finalizar la ejecución (npm run allure:generate).

- El reporte incluye:

  - Resumen ejecutivo (pasados / fallidos).

  - Detalle por escenario con adjuntos (screenshots, JSON).

  - Timeline de ejecución y tiempos por paso.

  - Enlaces a logs y a los archivos de evidencia en ./allure-results.

- Exportación: el reporte HTML puede ser empaquetado y enviado al PO o a la CI.

11. Gestión de Defectos

- Cuando un caso falla, se captura la evidencia del reporte Allure (captura de pantalla o JSON) y se crea un ticket en Jira con:

  - Descripción del fallo.

  - Pasos para reproducir (escenario Gherkin).

  - Evidencia adjunta (imagen o JSON).

  - Prioridad basada en severidad (alta si impide flujo crítico).

- Los tickets se priorizan y cierran tras la corrección y la re-ejecución exitosa del escenario.

12. Conclusión

Esta estrategia ha sido diseñada específicamente para el proyecto Prueba Técnica QA, alineando el proceso de pruebas automatizadas con las herramientas y el flujo de trabajo actuales (Playwright, Cucumber, Allure). Permite la ejecución continua, la captura de evidencia tanto visual (UI) como de datos (API) y la trazabilidad de defectos, garantizando que la aplicación mantenga una alta calidad a lo largo de los sprints y que los resultados de pruebas sean directamente relevantes para la validación del producto.